## Slide 1
Monex IF POO
Empresa de conversão de moedas

## Slide 2
Tópicos
Apresentação da Equipe
Justificativa do Projeto
Objetivo Inicial X Final
Toolbox: Planejadas e Utilizadas
Principais Dificuldades
A Entrega!
Conclusões e Futuros Updates
Skills Usadas e Atualizadas

## Slide 3
Apresentação da Equipe
Membros da Sotware House e suas funções
    Karynne Motta: Gerente do projeto e desenvolvedora da Agenda de Contatos.
    Murilo Silva: Desenvolvedor do Conversor de Moedas e dos Diagramas DL e DER.
    Maria Jardiele: Desenvolvedora do Conversor de Moedas e dos Diagramas DL e DER.
    Maria Alice: Desenvolvedora da Agenda de Contatos e Apoio Geral.
    Maria Elisa: Responsável pela gestão e organização do GitHub.
    Abimael Moreira: Intérprete e apoio da Elisa. Auxilio da gestão e organização do GitHub.

## Slide 4
Justificativa do Projeto
Conversor de moedas junto com uma agenda de contatos
O que é o projeto?
Problema que resolve
Importância do projeto
Facilidade para o câmbio
Mostrar o valor de moedas internacionais e o quanto valem em relações às outras

## Slide 5
Objetivo Inicial X Final
ESCOPO E OBJETIVO DO INÍCIO
    Tela de início
    Tela de escolha (agenda e conversor)
    Agenda de Contatos
    Conversor de Moedas
RESULTADO FINAL ENTREGUE
MUDANÇAS DE ESCOPO E MOTIVOS
    Tela de início
    Tela de escolha (agenda e conversor)
    Agenda de contatos
    Conversor de Moedas
    Vídeo explicativo
Inclusão de um vídeo explicativo para deficientes auditivos

## Slide 6
Toolbox
Planejadas
Java
Netbeans (IDE e Swing)
Utilizadas
Youtube
Google
Inteligência Artificial

## Slide 7
Skills
Habilidades técnicas
Habilidades pessoais
O que aprendemos?
Manipulação de arquivos e pastas
Programação Java
Interfaces gráficas Swing
Integração com Git e GitHub
Comunicação entre os membros da equipe
Organização e divisão das tarefas
Colaboração no GitHub
Resolução conjunta de problemas
Usar melhor o GitHub
Melhoramos nossas habilidades de programação em Java
Desenvolvemos mais segurança para lidar com interfaces gráficas

## Slide 8
Principais Dificuldades
    Comunicação
    Devido à inexperiência com a IDE, houve dificuldade em encontrar determinados elementos
    Correção de códigos ao adaptar do tutorial ao projeto
    Correções ao implementar o conversor e a agenda num mesmo projeto
    Integrantes da equipe assumiram tarefas que não eram sua responsabilidade original
    Falta de compreensão sobre o assunto
    Ocorreram dificuldades por não entendermos plenamente alguns problemas
    Falta de Organização (Tempo, GitHub, funções e etc)

## Slide 9
A Entrega!
Demonstração do software funcionando ao vivo

## Slide 10
Conclusões e Futuros Updates
Resumo das conquistas e aprendizados
Próximas melhorias e possíveis atualizações do software

## Slide 11
MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO!